Diseño Preliminar de

Pruebas de Usabilidad

Spot

Versión 1.0

Elaborado por:

Manuel Eduardo Del Rio Camacho

Juan Che Martinez

Emiliano Contreras Gamboa

Victor Saul Ek May

Alejandro López Maldonado

# 1. Objetivo de la Prueba

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo General del Producto | Evaluar la facilidad de uso y comprensión de la interfaz de la aplicación Spot para el perfil de usuario Ciudadano, específicamente en el flujo de reporte de focos de infección mediante fotografía y geolocalización. Se busca determinar si un usuario con dominio tecnológico medio-alto puede completar el reporte de un foco de infección ("pasta negra") en el menor tiempo posible y sin asistencia. |
| Meta de Usabilidad Cuantitativa | El usuario deberá ser capaz de completar el reporte de un foco de infección (foto + geolocalización + envío) en un tiempo máximo de 90 segundos, con no más de 2 errores de navegación. |
| Preocupación General | Determinar si la interfaz de reporte ciudadano es lo suficientemente intuitiva para ser utilizada en condiciones reales (en la calle, bajo luz solar, con prisa), sin requerir instrucción previa. |
| Preocupaciones Específicas | (1) ¿El usuario comprende de inmediato el ícono de "nuevo reporte"? (2) ¿El flujo de captura de fotografía + GPS resulta claro? (3) ¿El usuario puede enviar el reporte sin abandonar la tarea? (4) ¿La retroalimentación de confirmación es perceptible bajo luz exterior? |
| Justificación de la Tarea Seleccionada | El reporte ciudadano es el punto de entrada de toda la cadena de valor de Spot. Sin reportes precisos y rápidos, los flujos del Locatario y del Brigadista no pueden activarse. Es la tarea de mayor frecuencia de uso, mayor impacto en la adopción del sistema y mayor riesgo de abandono si resulta confusa. |

# 2. Perfil de los Participantes

Para determinar los perfiles de los participantes se tomaron como base los perfiles de usuario definidos en la Guía de Definición del Proyecto (Versión 1.0, FMAT-UADY, 2026), en particular el perfil general de la aplicación y la Persona 2 (Roberto). El grupo de prueba se enfoca en el perfil Locatario, al ser la tarea prioritaria evaluada.

| PERFIL DE USUARIO – SPOT (Ciudadano) |  |
| --- | --- |
| 1. Nombre del Producto: | Spot |
| 2. Características Generales de la Población | Adultos jóvenes de 20 a 45 años, residentes de zonas urbanas de Mérida, Yucatán, con acceso a smartphone iOS o Android. |
| 3. Características Relevantes para el Producto | Experiencia con aplicaciones móviles cotidianas (redes sociales, mapas). Uso habitual de la cámara del teléfono. Familiaridad con servicios de geolocalización. |
| 4. Características en Común para los Participantes | Todos los participantes deben contar con experiencia mínima de nivel básico-medio en uso de smartphones y aplicaciones móviles. |
| 5. Características que Variarán en la Prueba | Nivel de experiencia con apps de reporte ciudadano o servicios urbanos: Nulo = nunca ha reportado un problema en la vía pública digitalmente / Bajo = ha usado Mérida Móvil o similar una vez / Medio = usa apps de reportes de forma ocasional / Alto = usuario frecuente de plataformas de participación ciudadana. |
| 6. Cantidad de Participantes | 5 participantes (conforme a Nielsen y Molich: 3-5 participantes por subgrupo permiten detectar el 80% de los problemas de usabilidad). |
| 7. Rango de Edad | 18 – 45 años. |
| 8. Dispositivos | Smartphone personal (iOS o Android). No se proveen dispositivos. La prueba refleja el uso en condición BYOD. |
| 9. Criterios de Exclusión | Personas sin smartphone o sin acceso a datos móviles. Miembros del equipo de desarrollo del proyecto Spot. |

## 2.1 Persona de Referencia (extraída del documento de definición del proyecto)

| PERSONA 2 – Roberto Méndez (Locatario) |  |
| --- | --- |
| Edad | 48 años |
| Ocupación | Dueño de una pequeña tienda de abarrotes |
| Dominio Tecnológico | Medio. Usa WhatsApp y Facebook, pero se frustra con menús ocultos. Usa smartphone Android de gama media. |
| Nivel Socioeconómico | Medio |
| Carga Cognitiva | Alta. Atiende su negocio mientras intenta usar la app; se distrae fácilmente. Necesita soluciones que funcionen "a la primera". |
| Limitaciones Sensoriales | Presbicia leve (necesita textos con buen contraste y tamaño). Pantalla grande preferida para leer mejor. |
| Motivación | Preocupación por la acumulación de pasta negra frente a su negocio que ahuyenta clientes y genera plagas. Busca proteger su imagen comercial y cumplir normativas de salud (COFEPRIS). |

# 3. Descripción del Escenario de Prueba

| ESCENARIO 1 – Reporte de Foco de Infección |  |
| --- | --- |
| Tarea Principal | Registrar un foco de infección ("pasta negra") mediante fotografía y geolocalización automática. |
| Narrativa del Escenario | Es martes por la mañana. Caminas hacia tu oficina por la calle 65 del Centro Histórico de Mérida cuando te topas con un charco oscuro y maloliente frente a un local de carnitas. La acera está bloqueada. Tienes tu smartphone a la mano. Utiliza la aplicación Spot para reportar este foco de infección. |
| Punto de Inicio | Pantalla de inicio de sesión de la aplicación (usuario ya registrado, credenciales pre-cargadas). |
| Punto de Finalización | Pantalla de confirmación "Tu reporte ha sido enviado" visible en la pantalla. |
| Preocupación de Diseño | ¿Comprende el usuario la disposición del botón de nuevo reporte? ¿El flujo foto + GPS es percibido como coherente y rápido? |
| Configuración | Se entrega al participante el smartphone con la app abierta en la pantalla de inicio. No se proporcionan instrucciones sobre cómo usar la app. |

## 3.1 Lista de Pasos para Completar la Tarea

Los siguientes pasos representan el flujo esperado para el escenario de reporte ciudadano:

- Paso 1: Abrir la aplicación Spot (ya instalada y con sesión iniciada).

- Paso 2: Identificar y tocar el botón de "Nuevo Reporte" en la pantalla de inicio.

- Paso 3: Otorgar permisos de cámara y GPS si el sistema lo solicita.

- Paso 4: Apuntar la cámara hacia el foco de infección y capturar la fotografía.

- Paso 5: Verificar la previsualización de la foto y confirmar.

- Paso 6: Revisar que la geolocalización automática haya capturado la posición correcta en el mapa.

- Paso 7: Seleccionar la categoría del reporte (ej. "Lixiviados / Pasta negra").

- Paso 8: Opcionalmente, agregar una descripción breve (campo de texto libre).

- Paso 9: Tocar el botón "Enviar Reporte".

- Paso 10: Leer la pantalla de confirmación y dar por finalizada la tarea.

# 4. Tiempos Aproximados para Cada Sección de la Prueba

| Actividad | Duración | Acumulado |
| --- | --- | --- |
| Bienvenida e introducción al participante | 10 min | 10 min |
| Cuestionario previo a la prueba | 10 min | 20 min |
| Instrucciones generales (sin revelar la tarea específica) | 5 min | 25 min |
| Ejecución del Escenario 1 (Reporte ciudadano) | 15 min | 40 min |
| Tiempo de descanso | 5 min | 45 min |
| Cuestionario posterior a la prueba | 10 min | 55 min |
| Sesión de debriefing con el participante | 15 min | 70 min |
| Revisión de notas del equipo (entre sesiones) | 20 min | 90 min |
| TOTAL POR PARTICIPANTE | ~90 min |  |

# 5. Instrumentos para Recabar Información

## 5.1 Cuestionario Previo a la Prueba

CUESTIONARIO PREVIO A LA PRUEBA – PROYECTO SPOT

Participante: #_______ Fecha: ______________ Instrucciones: Por favor responde las siguientes preguntas con sinceridad. No hay respuestas correctas ni incorrectas.

1. ¿Cuál es tu ocupación actual?

__ Estudiante __ Profesionista independiente __ Comerciante __ Empleado __ Otro: _______________

2. ¿Con qué frecuencia utilizas tu smartphone para actividades distintas a llamadas y mensajes?

__ Varias veces al día __ Una vez al día __ Algunas veces a la semana __ Rara vez

3. ¿Has utilizado alguna aplicación para reportar un problema en la vía pública (baches, basura, luminarias, etc.)?

__ Sí, frecuentemente __ Sí, alguna vez __ No, pero conozco alguna __ No, nunca

4. ¿Cuánto tiempo llevas usando aplicaciones móviles en general?

__ Menos de 1 año __ 1 a 3 años __ 3 a 5 años __ Más de 5 años

5. ¿Has notado acumulación de basura o pasta negra en las calles de tu colonia o lugar de trabajo?

__ Sí, con mucha frecuencia __ Ocasionalmente __ Rara vez __ Nunca

6. ¿Usarías una app para reportar ese tipo de problema si la tuvieras disponible?

__ Sí, definitivamente __ Probablemente sí __ No lo sé __ Probablemente no

7. ¿Con qué sistema operativo usas tu smartphone habitualmente?

__ iOS (iPhone/Apple) __ Android __ Otro

## 5.2 Cuestionario Posterior a la Prueba

CUESTIONARIO POSTERIOR A LA PRUEBA – PROYECTO SPOT

Participante: #_______ Fecha: ______________

1. Usar la aplicación Spot para reportar el problema fue: (Encierra tu respuesta)

1 2 3 4 5 Muy Fácil Fácil Ni fácil ni difícil Difícil Muy Difícil Comentario: ___________________________________________

2. Encontrar el botón para hacer un nuevo reporte fue:

1 2 3 4 5 Muy Fácil Fácil Ni fácil ni difícil Difícil Muy Difícil Comentario: ___________________________________________

3. El proceso de tomar la fotografía y validar la ubicación GPS fue:

1 2 3 4 5 Muy Fácil Fácil Ni fácil ni difícil Difícil Muy Difícil Comentario: ___________________________________________

4. Los íconos y etiquetas de la aplicación fueron comprensibles:

1 2 3 4 5 Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Muy en desacuerdo Comentario: ___________________________________________

5. Recuperarse de un error (si ocurrió) fue:

__ No cometí errores 1 - Muy Fácil 2 3 4 5 - Muy Difícil Comentario: ___________________________________________

6. ¿La confirmación de que tu reporte fue enviado fue visible y clara?

__ Sí, muy clara __ Sí, aunque tardé en verla __ No la vi __ No estoy seguro(a)

7. ¿Recomendarías Spot a alguien de tu colonia?

__ Sí __ No ¿Por qué? ___________________________________________ ___________________________________________

8. Lista cualquier otro comentario sobre la aplicación:

___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

# 6. Lista de Cotejo de los Elementos a Verificar

## 6.1 Lista de Cotejo para el Administrador de la Prueba

| LISTA DE COTEJO – ADMINISTRADOR |  |
| --- | --- |
| Antes de que llegue cada participante: |  |
| ☐ | Cada miembro del equipo tiene copia impresa de los escenarios y documentación. |
| ☐ | Todos los miembros del equipo cuentan con sus listas de cotejo y saben cómo usarlas. |
| ☐ | El prototipo/app está instalado en el dispositivo de prueba y en estado inicial correcto. |
| ☐ | Las credenciales del participante de prueba están pre-cargadas en la app. |
| ☐ | Se ha verificado que el GPS del dispositivo esté activado. |
| ☐ | El cuarto o espacio de prueba está ordenado y preparado. |
| Durante cada sesión de prueba: |  |
| ☐ | Manejar cualquier problema técnico que surja. |
| ☐ | Observar y tomar notas generales sobre el comportamiento del usuario. |
| ☐ | No intervenir ni dar pistas al participante durante la ejecución de la tarea. |
| ☐ | Registrar el tiempo de inicio y finalización de la tarea. |
| Después de cada sesión de prueba: |  |
| ☐ | Escoltar al participante y agradecerle su tiempo. |
| ☐ | Verificar que el dispositivo de prueba esté restablecido al estado inicial para el siguiente participante. |
| ☐ | Asegurarse de que un responsable configure todo para la siguiente sesión. |

## 6.2 Lista de Cotejo para el Moderador / Encargado del Briefing

| LISTA DE COTEJO – MODERADOR |  |
| --- | --- |
| Antes de cada sesión: |  |
| ☐ | El smartphone de prueba está con batería suficiente (> 80%) y conectado a datos o WiFi. |
| ☐ | La carpeta del participante contiene: cuestionario previo, descripción del escenario, cuestionario posterior. |
| ☐ | El ambiente simula, en lo posible, un contexto de uso real (espacio bien iluminado para evaluar visibilidad). |
| ☐ | El moderador repasó el guion de introducción y sabe qué decir y qué no. |
| Durante la sesión: |  |
| ☐ | Dar al participante la bienvenida y explicar el objetivo general (evaluar la app, no al usuario). |
| ☐ | Solicitar firma del consentimiento informado. |
| ☐ | Pedir al participante que complete el cuestionario previo. |
| ☐ | Leer el escenario al participante (o entregarlo por escrito según el protocolo definido). |
| ☐ | Solicitar al participante que "piense en voz alta" durante la ejecución de la tarea. |
| ☐ | Preguntar si hay dudas antes de iniciar el cronómetro. |
| Después de la sesión: |  |
| ☐ | Pedir al participante que complete el cuestionario posterior. |
| ☐ | Realizar el debriefing: preguntar sobre impresiones generales. |
| ☐ | Archivar toda la documentación en la carpeta del participante. |

## 6.3 Lista de Cotejo para el Recolector de Datos

| LISTA DE COTEJO – RECOLECTOR DE DATOS |  |
| --- | --- |
| Antes de cada sesión: |  |
| ☐ | El instrumento de observación está impreso o disponible digitalmente. |
| ☐ | El cronómetro o aplicación de temporización está listo. |
| ☐ | El formato está etiquetado con el número de participante y la fecha. |
| Durante la sesión: |  |
| ☐ | Registrar el tiempo de inicio al activar el escenario. |
| ☐ | Registrar cada error observable (menú, selección, confusión en GPS/foto). |
| ☐ | Anotar expresiones verbales de frustración, confusión o satisfacción. |
| ☐ | Registrar el tiempo de finalización cuando el participante concluya la tarea. |
| ☐ | Agregar notas contextuales que aclaren las acciones observadas. |
| Después de la sesión: |  |
| ☐ | Revisar y limpiar las notas mientras el recuerdo es fresco. |
| ☐ | Corregir registros incompletos o ilegibles. |
| ☐ | Depositar el instrumento en la carpeta del participante. |

# 7. Instrumento de Observación de Mediciones

El siguiente instrumento se utilizará durante la ejecución del escenario para registrar las métricas de desempeño del participante en tiempo real.

| INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN – SPOT / ESCENARIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Participante: ____________ Fecha: ____________ Recolector: ____________ |  |  | M = Error de Menú / Navegación G = Confusión GPS F = Foto / Cámara O = Ayuda solicitada H = Asistencia del moderador X = Frustración |  |  |  |  |  |
| Tarea | Tiempo | M | G | F | O | H | X | Comentarios / Notas |
| Escenario 1: Reporte foco de infección | Inicio: Fin: |  |  |  |  |  |  |  |

| Medida de Ejecución | Excelente | Aceptable | Inaceptable |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo para completar la tarea | < 60 segundos | 60 – 90 segundos | > 90 segundos |
| Tiempo de recuperación de errores | 0 segundos (sin error) | > 0 – 30 seg | > 30 seg |
| M = Errores de menú / navegación | 0 | 1 | > 1 |
| G = Confusión en módulo GPS | 0 | 1 | > 1 |
| F = Problemas en captura de foto | 0 | 1 | > 1 |
| H = Asistencias solicitadas al moderador | 0 | 1 | > 1 |
| X = Expresiones de frustración observadas | 0 | 1 | > 1 |
| Tasa de éxito de la tarea completa | 100% participantes | 80% participantes | < 80% |

# 8. Tabla de Asociación: Requerimientos Funcionales, No Funcionales y Medidas de Usabilidad

| Requerimiento Funcional | Requerimiento No Funcional (Usabilidad) | Medida de Usabilidad |
| --- | --- | --- |
| RF-04: Captura de Evidencia Inicial. El sistema habilitará la cámara del dispositivo para que el ciudadano capture una fotografía del foco de infección. | RNF-01: Eficiencia en Flujo de Reporte. La interfaz debe minimizar la carga cognitiva del ciudadano. El tiempo desde la apertura de la cámara (RF-04) hasta la confirmación de envío (RF-07) debe ser ≤ 30 segundos en el 95% de las pruebas. | Tiempo cronometrado desde apertura de cámara hasta confirmación de envío. Umbral: ≤ 30 seg en el 95% de pruebas (excelente), ≤ 60 seg (aceptable), > 60 seg (inaceptable). |
| RF-05: Geolocalización Automática. El sistema obtendrá y adjuntará automáticamente las coordenadas GPS exactas al momento de la captura fotográfica. | RNF-03: Precisión de Geofencing. La validación de ubicación solo debe retornar "Verdadero" si la diferencia radial entre el dispositivo del brigadista y el punto del reporte es ≤ 15 metros. | Diferencia radial entre coordenadas del dispositivo y punto del reporte. Umbral: ≤ 15 metros para habilitar cierre del servicio. Errores de confusión GPS (G) registrados. |
| RF-07: Envío de Reporte. El sistema enviará la información recolectada (foto, coordenadas GPS, descripción) a la base de datos central para su procesamiento. | RNF-01: Eficiencia en Flujo de Reporte (asociado RF-07). Tiempo total cronometrado desde apertura de cámara hasta confirmación de envío ≤ 30 seg (95% pruebas). Tarea completa ≤ 90 seg (umbral aceptable en prueba). | Tiempo total de la tarea cronometrado. Excelente: < 60 seg / Aceptable: ≤ 90 seg / Inaceptable: > 90 seg. Tasa de éxito: 100% excelente, 80% aceptable. |
| RF-09: Creación de Solicitud de Limpieza. El sistema permitirá al locatario generar una solicitud formal de saneamiento vinculada a la dirección de su establecimiento comercial. | RNF-02: Accesibilidad Visual. Las interfaces del locatario deben tener 0 menús ocultos, fuentes con tamaño mínimo de 16sp/dp y radio de contraste mínimo de 4.5:1 (Estándar WCAG AA). | Verificación en pantallas de RF-09, RF-10, RF-16 y RF-17: 0 menús ocultos, fuente ≥ 16sp, contraste ≥ 4.5:1. Observación de errores de navegación (M) y frustraciones (X) del participante. |
| RF-08: Consulta de Estatus. El sistema mostrará al ciudadano una vista con el progreso de su reporte para verificar si el punto ya fue limpiado. | RNF-04: Disponibilidad en Horarios Críticos. El sistema debe mantener un uptime del 99.9% en los rangos de 9:00–11:00 hrs y 17:00–19:00 hrs, aplicable a todos los RF (RF-01 a RF-17). | Tiempo para localizar la vista de estatus sin asistencia. Errores de menú (M) registrados. Umbral aceptable: ≤ 1 error de navegación, localización en ≤ 30 seg. |
| RF-12: Aceptación de Tarea. El sistema permitirá al brigadista aceptar una solicitud del mapa, cambiando su estado a "en proceso". Incluye checkbox obligatorio de uso de químicos biodegradables (RNF-05). | RNF-05: Restricción de Cumplimiento Ambiental. El 100% de los flujos de aceptación de tareas (RF-12) deben incluir un checkbox obligatorio donde el brigadista acepte legalmente el uso exclusivo de químicos biodegradables. | Verificación de presencia del checkbox en el flujo RF-12. Observación directa: ¿el brigadista lee y acepta conscientemente la condición? Expresiones de confusión (X) o salto accidental del paso. |
| RF-11: Visualización de Mapa de Retos. El sistema renderizará un mapa georreferenciado mostrando a los brigadistas los servicios y reportes disponibles en su zona actual. | RNF-06: Rendimiento de Integración Externa. El tiempo de renderizado de marcadores en el mapa debe ser < 3 segundos tras la solicitud, bajo conexión 4G/LTE estándar. | Tiempo de renderizado del mapa con marcadores geolocalizados. Umbral: < 3 seg (excelente), 3–5 seg (aceptable), > 5 seg (inaceptable). Errores de confusión (G) o frustración (X) al navegar el mapa. |